# แผนปรับปรุงโครงงาน Med Reminder

แผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินโครงงานกลุ่ม 20 คะแนน

เป้าหมาย ปิดช่องว่างทั้ง 6 เกณฑ์ด้วยงานที่สาธิตได้และมีหลักฐานตรวจสอบได้ โดยเริ่มจากระบบข้อมูลและ Backend ก่อน แล้วทำ AI, การทดสอบผู้ใช้, ชุดทดสอบ และ CI ควบคู่กัน

# 1. สรุปเกณฑ์และช่องว่างปัจจุบัน

เกณฑ์แบ่งเป็น 6 ด้าน รวม 20 คะแนน และกำหนดให้มีสไลด์กับการสาธิตการทำงานจริง โค้ดที่มีแต่สาธิตไม่ได้อาจได้เพียงระดับบางส่วน ตารางนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นจากโค้ดที่ตรวจ ไม่ใช่คะแนนรับรองจากผู้สอน.

| เกณฑ์ | คะแนน | พบในโค้ดตอนนี้ | งานที่ต้องทำให้ครบ |
| --- | --- | --- | --- |
| UI/UX และ Usability | 3 | ตั้งค่า Material 3 แล้ว; ยังไม่มีรายงานทดสอบผู้ใช้ 5 คน | ตรวจทุกหน้าและการเข้าถึง; ทดสอบผู้ใช้อย่างน้อย 5 คน; สรุปผลและการแก้ไข |
| REST API / Firebase Backend | 3 | พบ Firebase dependencies แต่ยังไม่พบการ initialize หรือเรียก Firebase จริง | ใช้งาน Authentication และ Firestore จริง; แยกข้อมูลผู้ใช้; ตั้ง Security Rules |
| AI Feature | 3 | มี ML Kit OCR/ตัวแยกข้อมูล แต่เน้นอักษรอังกฤษ | เพิ่มการอ่านฉลากไทยหรือกำหนด OCR ทางเลือก; ให้ยืนยันข้อมูล; วัดผลกับฉลากจริง |
| Local Database + Firestore | 3 | เก็บ JSON ในเครื่อง; ยังไม่พบฐานข้อมูล local เชิงโครงสร้างหรือ Firestore | เพิ่ม SQLite และ Firestore; รองรับ offline/sync; ย้ายข้อมูลเดิม |
| Testing + Coverage | 5 | มี widget smoke test; ยังไม่ครบ 4 ประเภท/70% | เพิ่ม Unit, Widget, Integration, Security; ทำ coverage gate ≥70% |
| GitHub Actions CI | 3 | ยังไม่พบ workflow | สร้าง workflow สำหรับ Push/PR ให้ตรวจโค้ด ทดสอบ และ build APK ผ่าน |

# 2. ลำดับดำเนินงาน

## ระยะ 1 วางรากฐานข้อมูลและ Backend

งาน: ทำ Firebase initialization; เชื่อม Authentication และ Firestore ให้สร้าง/อ่าน/แก้ไข/ลบข้อมูลได้; ผูกข้อมูลกับ user ID; เขียนและทดสอบ Security Rules; ออกแบบ schema และ repository; เพิ่ม SQLite และแผนย้าย JSON เดิม

หลักฐาน: Firebase config ที่ตั้งค่าครบ; บัญชีทดสอบ; Firestore collection/schema; Security Rules; SQLite schema และ migration

ตรวจรับเมื่อ: ผู้ใช้ทดสอบเข้าสู่ระบบและใช้ข้อมูลเฉพาะบัญชีตนเองได้; ข้อมูลยาและตารางเวลาอ่านกลับจาก Firestore ได้

## ระยะ 2 ทำ Offline และ Sync

งาน: เขียน local ก่อนเพื่อให้ใช้ได้ไม่มีเน็ต; ทำคิว sync เมื่อกลับมา online; กำหนด updatedAt/ลบข้อมูล/การชนกัน; แสดงสถานะ sync และ error ที่เข้าใจได้

หลักฐาน: แผนภาพการไหลของข้อมูล; repository; หน้าสถานะ Offline/Sync; migration test

ตรวจรับเมื่อ: เพิ่มหรือแก้ยาแบบ offline แล้วข้อมูลยังอยู่; เมื่อ online ข้อมูล sync และอ่านกลับได้โดยไม่ซ้ำ

## ระยะ 3 ทำ OCR ฉลากให้ครบ flow

งาน: ทดลอง OCR ไทยกับฉลากจริง; อ่านชื่อ/ความแรง/จำนวน/คำแนะนำเท่าที่เชื่อถือได้; แสดงค่าที่อ่านได้ให้แก้ไข; ยืนยันก่อนบันทึก; เตรียม manual fallback

หลักฐาน: ชุดภาพฉลากที่ไม่ระบุตัวบุคคล; ตารางผล OCR/ข้อผิดพลาด; flow สาธิต scan → review → save

ตรวจรับเมื่อ: สาธิตได้บนมือถือจริง; ค่าไม่มั่นใจไม่ถูกบันทึกอัตโนมัติ; มีภาพทดสอบภาษาไทยและอังกฤษ

## ระยะ 4 ทำการแจ้งเตือนและตรวจ UX

งาน: ทดสอบหน้า alarm, การสั่น, snooze, ทานแล้ว/ข้าม, สิทธิ์แจ้งเตือน/เต็มจอ, restart และ battery restrictions; ตรวจ Material 3, accessibility และมือถือหลายขนาด

หลักฐาน: ตารางทดสอบอุปกรณ์/สถานะสิทธิ์; รายงาน usability จากผู้ใช้ ≥5 คน; รายการแก้ไขตามข้อค้นพบ

ตรวจรับเมื่อ: แจ้งผลชัดเมื่อสิทธิ์ขาด; การกด alarm อัปเดตประวัติ/จำนวนยา; รายงานมีผลและการแก้ตามจริง

## ระยะ 5 เพิ่ม Tests และ Coverage

งาน: Unit: parser/schedule/repository; Widget: หน้าหลัก/เพิ่มยา/ตั้งค่า/alarm; Integration: add → local → Firestore → read; Security: rules ปฏิเสธข้ามบัญชี; เพิ่ม tests จน coverage ≥70%

หลักฐาน: ไฟล์ test แยกประเภท; coverage report; ผล Firebase Rules tests

ตรวจรับเมื่อ: ทุกประเภท test รันผ่านและรายงาน coverage แสดงไม่น้อยกว่า 70%

## ระยะ 6 ทำ CI และเตรียมส่ง

งาน: สร้าง GitHub Actions เมื่อ Push/PR; ติดตั้ง dependencies; format/analyze; test/coverage gate; Android build; แก้ workflow จนเขียว; จัดสไลด์และซ้อมสาธิต

หลักฐาน: ไฟล์ workflow; run URL สีเขียว; APK build; สไลด์ 6 หัวข้อ; checklist demo

ตรวจรับเมื่อ: CI ทำงานบน Push/PR และผ่านทั้ง Test กับ Build; สาธิต end-to-end ได้จากอุปกรณ์จริง

# 3. รายละเอียดเป้าหมายรายเกณฑ์

## UI/UX และ Usability — 3 คะแนน

ใช้ Material 3 อย่างสม่ำเสมอทั้งหน้าหลัก รายการยา เพิ่ม/แก้ยา ประวัติ ตั้งค่า และหน้าปลุก; ตรวจ contrast, ขนาดตัวอักษร, touch target, keyboard/focus และข้อความผิดพลาด; ทดสอบกับผู้ใช้อย่างน้อย 5 คน โดยใช้ภารกิจเดียวกันและบันทึกอัตราทำสำเร็จ/ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

## REST API / Firebase Backend — 3 คะแนน

เชื่อมบริการอย่างน้อย 2 บริการที่ทำหน้าที่ต่างกันและทดสอบได้จริง เช่น Firebase Authentication สำหรับบัญชี และ Cloud Firestore สำหรับข้อมูลยา/ตาราง/ประวัติ; Firebase Storage เป็นส่วนเสริมเมื่อจำเป็นต้องเก็บรูป; ตั้งค่าความลับและกฎสิทธิ์โดยไม่ใส่ credential ลง Git

## AI Feature — 3 คะแนน

ใช้ OCR/AI เป็นตัวช่วยอ่านฉลากยาในบริบทของระบบ; สแกนภาพ → แสดงข้อความและฟิลด์ที่แนะนำ → ให้ผู้ใช้ยืนยัน/แก้ → บันทึก; เตรียมตัวอย่างที่อ่านผ่าน/อ่านพลาดและวิธี fallback; อย่าเรียกข้อมูลที่ผู้ใช้ยืนยันแล้วว่าเป็นผลจาก AI ทั้งหมด

## Local Database + Firestore — 3 คะแนน

ข้อมูลสำคัญอ่าน/เขียนได้ทั้ง local และ Firestore; ใช้ local database ที่เหมาะกับการ query; กำหนดการ sync, duplicate, conflict และ delete; ทดสอบ offline และการติดตั้ง/เปิดแอปใหม่; มี migration จาก JSON เดิม

## Testing + Code Coverage — 5 คะแนน

แยกชุด Unit, Widget, Integration, Security ให้เรียกซ้ำได้; ใช้ Firestore Emulator/rules unit testing สำหรับ security; วัด coverage ของโค้ดที่กำหนดและตั้งเกณฑ์ CI ≥70%; รายงานทั้งจำนวน test, pass/fail, coverage และข้อจำกัด

## GitHub Actions CI — 3 คะแนน

workflow ทำงานทั้ง push และ pull_request; ใช้ Flutter version คงที่; ทำ pub get, format check, analyze, tests, coverage threshold และ Android build; เก็บผลหรือ artifact ตามความเหมาะสม; ตรวจ run ล่าสุดว่าเขียวก่อนวันนำเสนอ

# 4. แผนทดสอบและหลักฐานที่ต้องเก็บ

| พื้นที่ | กรณีตรวจ | หลักฐานเก็บ |
| --- | --- | --- |
| ระบบข้อมูล | เพิ่ม/แก้/ลบยา; ปิดเปิดแอป; ไม่มีเน็ต; ซิงก์กลับ; migration ข้อมูลเดิม | วิดีโอสั้น/ภาพหน้าจอ, local DB viewer, Firestore console, migration test |
| ความปลอดภัย | บัญชี A อ่าน/เขียนข้อมูล A ได้; บัญชี B อ่าน/เขียนข้อมูล A ไม่ได้; unauthenticated ถูกปฏิเสธ | ผล Security Rules tests และ configuration rules |
| OCR | ฉลากไทย/อังกฤษ, ภาพเอียง, แสงน้อย, ตัวหนังสือเล็ก, ข้อความไม่ครบ | ภาพตัวอย่างไม่ระบุตัวตน, expected vs actual, รายการแก้ไขก่อนบันทึก |
| การเตือน | หน้าจอล็อก/ปลดล็อก, สิทธิ์ถูกปฏิเสธ, snooze, ทานแล้ว, reboot, battery saver | ตารางรุ่น Android/API/ผลลัพธ์และคลิปสาธิต |
| คุณภาพและ CI | Unit/Widget/Integration/Security, coverage gate, Push/PR build | ผล test, coverage report, GitHub Actions run สีเขียว |
| Usability | ผู้ใช้ 5 คนขึ้นไปทำภารกิจมาตรฐานโดยไม่ชี้นำ | แบบภารกิจ, จำนวนสำเร็จ, เวลา, ปัญหา, ข้อเสนอแนะ, สิ่งที่แก้ |

# 5. บทบาทในทีม

กำหนดชื่อสมาชิกจริงและวันส่งงานร่วมกันก่อนเริ่มพัฒนา บทบาทหนึ่งคนอาจรับมากกว่าหนึ่งงานได้ แต่แต่ละงานควรมีผู้รับผิดชอบหลักและผู้ทบทวนอีกหนึ่งคน

| บทบาท | ผู้รับผิดชอบ | ขอบเขตงาน |
| --- | --- | --- |
| หัวหน้าทีม/ผู้รวมงาน | ________________ | จัดลำดับงาน ติดตามความคืบหน้า ทบทวนการเชื่อมแต่ละส่วน และเตรียมการสาธิต |
| ผู้ดูแล Backend/ข้อมูล | ________________ | Firebase Auth, Firestore, Security Rules, SQLite, repository, sync และ migration |
| ผู้ดูแล AI/UX | ________________ | OCR ไทย/อังกฤษ, flow ยืนยันฉลาก, accessibility และ usability test |
| ผู้ดูแล QA/CI | ________________ | Unit/Widget/Integration/Security tests, coverage, GitHub Actions และหลักฐานผลรัน |
| ผู้จัดทำเอกสาร/นำเสนอ | ________________ | สไลด์ รายงาน usability แผนสาธิต ภาพหลักฐาน และซ้อมนำเสนอ |

# 6. ลำดับความสำคัญเมื่อเวลาจำกัด

ต้องทำก่อน: Firebase Auth + Firestore ให้บันทึก/อ่านได้จริง, SQLite พร้อม offline, Security Rules และการทดสอบข้ามบัญชี

ทำให้ได้คะแนน AI: OCR ต้องสาธิตได้จริง มีผู้ใช้ตรวจผล และเก็บตัวอย่างความสำเร็จ/ข้อผิดพลาด

ทำควบคู่ตลอดโครงการ: Unit/Widget tests และ GitHub Actions ตั้งแต่ต้น อย่ารอจนใกล้ส่งค่อยเพิ่ม

ต้องมีหลักฐานตามเกณฑ์: usability 5 คนขึ้นไป, ครบ test 4 ประเภท, coverage ≥70%, CI build+test ผ่าน

ก่อนวันนำเสนอ: freeze เวอร์ชัน, ติดตั้ง APK บนอุปกรณ์จริง, เตรียมข้อมูลทดสอบ, สำรองวิดีโอ/ภาพ และซ้อม demo แบบไม่มีอินเทอร์เน็ต

# 7. เช็กลิสต์ก่อนส่งและนำเสนอ

☐ Firebase Auth และ Firestore ใช้งานจริง; แสดงข้อมูลบัญชีแยกกันได้

☐ ข้อมูลยา/ตาราง/ประวัติถูกเก็บทั้ง SQLite และ Firestore; อธิบาย offline/sync และ migration ได้

☐ สาธิต scan → ตรวจ/แก้ → ยืนยัน → บันทึกได้ และไม่บันทึกผล OCR ผิดโดยไม่ยืนยัน

☐ หน้าปลุกและการแจ้งเตือนผ่านการลองบนมือถือเป้าหมาย พร้อมอธิบายสิทธิ์ Android

☐ มีรายงาน Usability Testing ผู้ใช้ ≥5 คนและบันทึกการปรับปรุง

☐ มี Unit, Widget, Integration, Security tests; coverage report ≥70%

☐ GitHub Actions ล่าสุดบน Push/PR ผ่านทั้ง test และ build

☐ สไลด์มีหัวข้อครบ 6 เกณฑ์ พร้อมภาพ/รายงาน/ผลทดสอบ และ APK พร้อมเปิดสาธิต

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นแผนทำงานตามเกณฑ์ที่ให้มา สถานะปัจจุบันอ้างจากการตรวจไฟล์โปรเจกต์ ณ วันที่จัดทำ คะแนนจริงขึ้นกับการสาธิต หลักฐาน และดุลยพินิจของผู้สอน